**Приложение 2**

**Целевые показатели и показатели результативности Программы, оценка эффективности муниципальной Программы**

**«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета» на 2014 – 2022 годы за 2020 финансовый год**

Для ежегодной оценки эффективности программы используются целевые показатели, отражающие степень достижения целей программы (приложение № 1,2 к муниципальной программе).

Эффективность реализации программы по направлениям определяется по следующей формуле:

где:

En – эффективность реализации отдельного направления программы (процентов), характеризуемого n-м показателем (номер показателя программы);

Tfn – фактическое значение n-го показателя, характеризующего реализацию Программы;

Tpn – плановое значение n-го показателя, характеризующего реализацию Программы.

**Целевой показатель 1**

Удельный вес граждан, фактически пользующихся услугами пассажирского транспорта по городскому маршруту от общего числа проживающих в поселении.

35/35\*100=100 %

**Целевой показатель 2**

Снижение количества ДТП с пострадавшими к уровню 2019 года,

5чел./5чел.\*100=100%

**Целевой показатель 3**

Сокращение числа погибших в ДТП людей к уровню 2019 года

1 чел./-1 чел.\*100= 0%

**Целевой показатель 4**

Осуществление модернизации, реконструкции и капитального ремонта дорог местного значения

2,300 км./2,300 км.\*100=100 %

Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

 где:

E – эффективность реализации программы (процентов);

N – количество индикаторов подпрограммы;

SUM – сумма.

100% + 100% + 0% + 100% = 300%/4=75%

Правила оценки эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение критерия Е | Результат оценки |
| 94-70 | Эффективность средняя |

Оценка: Средняя эффективность муниципальной программы

Директор МБУ «КСЦБ»: Н.А.Полякова